- מטרות הספרינט:

*המטרות שלי במהלך הספרינט השני היו:*

*- יצירת paging ווירטואליזציה.*

*-תיקון באגים.*

*-שיפור קוד.*

*עמדתי ברוב המשימות שהיו לי בספרינט אם זאת לא השלמתי את* הווירטואליזציה , מכיוון שבמהלך הספרינט השני היה לי בגרויות והתחילה התחרות של המאצ'(הולך ממש טוב בה דרך אגב).

- תהליך העבודה:

אני חושב שהעבודה לא הייתה בשיאה כי לא השלמתי חלק מהמטרות העיקריות שלי בספרינט הזה, אך נסתכל על חצי הכוס המלאה, השלמתי את הרוב ויצרתי דרייבר למקלדת, שזה משהו שאני די גאה בו.

- פערים:

חשבתי שאסיים את ווירטואליזציה, אך לא הצלחתי לסיים.

- מסקנות - שימור:

-להמשיך לעבוד עם תושייה.

- מסקנות - שיפור:

-אני צריך לעבוד יותר על תכנון משימות בספרינט נתון(חלק מזה שלא השלמתי את משימות הספרינט קשור לזה שלא ידעתי מתי הספרינט נגמר.).

- תכנון לספרינט הבא:

         המשך עבודה על ווירטואליזציה. .

         תיקון באגים.

         שיפור הקוד.

- תכנון לשבוע הבא:

-תיקון הבאג של ה-PIC עד ל 9.12.

-יצירת page table עד ל 5.12.

-יצירת page directory שמכיל את כל הpage tables  ל 5.12.

-מילוי הpage tables בכתובות זיכרון של הדפים שלהם ל 5.12.

-לאפשר paging במעבד עד ל 6.12.

- לקבוע שיחה שבועית עם המנטור עד ל 3.12.

-משימות שבוצעו משבוע שעבר:

-משימות שלא בוצעו משבוע שעבר(לפרט למה לא בוצע):

סיום ווירטואליזציה.

סטטוס עם המנטור:

היה אחלה, שיתפתי אותו על המצב שלי בפרוייקט מצבי בכללי ומצבו גם כן ופשוט דיברנו :).